元江哈尼族彝族傣族自治县教育体育局（本级）2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

元江县低海拔训练基地改建项目借款专项资金

二、立项依据

《关于云南省低海拔训练基地改建—元江县江东体育场一体化改造项目立项的通知》（元发改〔2015〕242号），《关于云南省低海拔训练基地改建—元江县江东体育场一体化改造项目工程可行性研究报告的批复》（元发改〔2015〕243号）。

三、项目实施单位

原实施单位为元江县文化旅游广电和体育局，因机构改革，该项目现已划转至元江县教育体育局，具体由元江县体育场馆管理中心管理实施。

四、项目基本概况

该项目估算总投资1504.45万元。资金来源：第四批专项资金1000万元，省级旅游资金300万元，省级体育资金60万元，不足部分向上争取。第四批专项资金为中国农发重点建设基金借款，根据《中国农发重点建设基金借款协议（云南低海拔训练基）》（协议编号：滇2015122501），借款金额为1000万元，借款期限自2015年12月29日起，至2025年12月28日止，共计120个月。借款执行固定利率，即按年利率1.2%计息，在协议有效期内利率不再调整。结息日为出借日起每年3月20日，6月20日，9月20日，12月20日，最后一期为付息还本日，利随本清。根据借款协议，该项目每年约需要还本付息108万元。

五、项目实施内容

（一）建设体育场看台及功能房，建筑面积575.48㎡，建设钢构大舞台，占地面积580.9㎡，安装艺术浮雕，灯光、音响等。

（二）安装江东体育场10KV配电工程。

（三）改造足球场地7484.94㎡，改造原田径跑道为全塑型塑胶跑道4288.08㎡、建设一块硅PU篮球场和一块硅PU排球场面积971.9㎡，建设一块健身器材场地77㎡，园路66㎡，停车位面积180㎡，建设雨水收集池165.24㎡，安装护栏网1858.68㎡，建设排水沟、足球场喷管、照明配电等工程。

六、资金安排情况

根据《中国农发重点建设基金借款协议（云南低海拔训练基）》（协议编号：滇2015122501）还款约定，2025年需付息12.23万元。

七、项目实施计划

本项目的实施包括准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段（按 12 个月设计），本项目分两期完成，由项目承办单位根据资金到位情况，决定各期建设内容。

(一)2016年1月完成可行性研究报告编制及审批；

(二)2016年9月完成施工设计及相应审批手续；

(三)2016年10 月动工；

(四)2017年10 月底竣工验收并投入使用。

八、项目实施成效

本工程为提升元江体育基础设施建设项目，包含公共基础设施项目和经营性项目，项目效益主要为场地出租和提供服务获取收益，根据元江县近年来体育事业的发展，主要以免费低收费开放为主，直接经济效益不明显，但吸引国家、省、市体育训练队有利带动元江食宿业和健身服务业、体育用品零售业的体育产业全面发展。

近年来，国家对地方体育事业的重视程度越来越高，相应的支持地方体育基础设施建设的政策力度越来越大。云南省“七彩云南全民健身工程”的提出对元江体育事业的发展起到了巨大的促进作用。本项目具有良好的社会效益，大力推动了全民健身的开展，每天到体育场健身的人民群众达600人次以上。