元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

网络安全信息化运营保障经费项目

二、立项依据

党中央、国务院高度重视信息化工作，习近平总书记强调，没有信息化就没有现代化。信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇，必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇。“十四五”时期，信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段。数字政府作为数字中国的重要组成部分，是实现政府治理体系和治理能力现代化的有力抓手，是强化政府运行、决策、服务、监管能力的重要引擎，也是构筑数字社会治理体系和普惠便捷数字民生保障体系的坚实基础，对于建立现代化治理新优势，引领高质量发展具有重要意义。2020年11月，市委网信办将800,000.00元的电子政务资产划转我县管理，提出OA系统实现横向到边、纵向到底的市县乡村组5级协同目标，并要求辖区内县电子政务网络及村（社区）OA系统运维保障经费各县区自行承担。2021年8月20日，十四届县委常委会第6次会议审议通过了《元江县数字政务建设工作方案（送审稿）》。

三、项目实施单位

项目由元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局牵头承担，元江哈尼族彝族傣族自治县数据经济发展中心具体组织实施。

四、项目基本概况

1.2024年县委县政府集中办公区域WiFi网络覆盖及乡镇（街道)、县直各部门统一互联网出口带宽运行费用。以购买服务的形式采购县委政府办公区域WiFi网络的覆盖及各乡镇（街道）、县直各部门统一互联网出口带宽。包括购买移动公司互联网1G出口带宽和县委大楼、会堂、党校WiFi使用服务，服务期限5年，每年费用共计186,000.00元；购买电信公司互联网两条出口带宽400M每年费用70,000.00元、300M每年费用50,000.00元和县政府大楼WiFi建设，服务期限5年，每年费用共计174,000.00元，此项目每年需资金合计360,000.00元。

2.2024年度县乡视频会议云视讯服务租赁费用和2024年度村社区OA系统VPDN网络租赁费用。元江县县乡视频会议系统及村（社区）VPDN电子政务网络建设两个项目已投入使用，情况均良好，建议将中国移动元江分公司2024年度视频会议系统及设备租用费99,252.00元和中国电信元江分公司2024年度VPDN网络租费48,600.00元，合计金额150,000.00元纳入财政预算。

3.2025年度电子政务网络运行维护费。2020年11月市委网信办将800,000.00元的电子政务资产划转我县管理，要求今后每年150,000.00元左右的电子政务网络运行维护经费用由各县区自行承担，建议将2025年度电子政务网络运行维护费100,000.00元纳入财政预算。

五、项目实施内容

一是按照“横向到底、纵向到边”的电子政务外网总体建设规划，安排62根光纤线路，覆盖机关办公楼、第二办公区、各乡镇（街道）、县直各部门等共计100多家单位和81个村委会（社区）VPDN接入，共计5,000台电脑可同时无纸化OA系统协同办公，实现了全县100.00%行政事业单位互联网规范接入和安全管控，提高元江县电子政务外网有效使用率，实现政务公开、网上办事和政民互动水平显著提高，有效促进政府管理创新。二是组建元江县县乡视频会议系统包含：2个主会场10个乡镇街道分会场，实现省-市-县-乡四级视频会议系统衔接，有效地提高了政府的办公效率。三是通过集中采购的方式向三大运营商统一购买全县电子政务外网专线单位互联网带宽，每年节约财政经费支出1,000,000.00元。四是为了提高行政效率，便民服务，采用购买服务的形式采购政府集中办公区WiFi覆盖，提高了群众的满意度。通过实施元江县数字政务建设运营保障经费项目，预计每年可节约行政成本10,000,000.00元。

六、资金安排情况

本次申请资金总额610,000.00元，其中：申请一般公共财政预算县级预算补助资金610,000.00元，主要指标来源：1.元江县第十七届人民政府第76次常务会议纪要（一）；2.十四届县委常委会第6次会议纪要（6—1）；3.元江县电子政务网络运行维护村（社区）OA系统运维及县乡电子政务视频会议室项目2022年预算经费使用方案。安排县级财政预算补助资金610,000.00元。该指标列入2025年“2010402一般行政管理事务”功能分类预算科目，三保标识目录“805001社会事务管理”，部门预算经济分类科目“30227委托业务费”，政府预算经济分类科目“50205委托业务费”。

七、项目实施计划

1.项目建设实施进度方案

根据本项目开展繁简难易、重点主次之分。将本项目完成周期确定为3个月、6个月或1年内等不确定时间。

2.项目建设实施进度安排

为推动元江县数字政务建设运营保障工作，确保各项工作正常运行，县政府成立了元江县数字政务建设工作领导小组，由常务副县长曹玉菲任组长，县发展和改革局局长李景龙任副组长，县发展和改革局、县委党校、县财政局、县政务服务管理局、县公共资源交易中心、县机关后勤服务中心、县经济技术信息中心为成员单位，协调推进数字政务建设有关工作。

同时，为顺利推进元江县县网络信息化安全营运保障项目工作顺利实施，元江县发展和改革局主要领导高度重视，强化组织领导，明确责任人。一是成立了元江县网络信息化安全营运保障项目工作领导小组。主要领导亲自抓，分管领导具体抓项目推进工作，全程参与督促检查，项目准备、实施和检查进展情况；二是具体明确由行政审批与与固定资产投资股会同局办公室财务室填列申报项目基本概况、项目绩效目标、绩效指标值、制定项目可行性研究报告、实施方案和开展项目评审方案意见，并经单位部门审核通过；三是切实加强资金监管，秉承“专款专用”的原则，加强资金管理，严格防止资金拉扯挪用；四是认真开展项目监督检查和审核，保障项目推进情况，确保项目运作的规范有序，公开透明。

八、项目实施成效

一是按照“横向到底、纵向到边”的电子政务外网总体建设规划，实现全县100.00%行政事业单位互联网规范接入和安全管控，提高元江县电子政务外网有效使用率，实现政务公开、网上办事和政民互动水平显著提高，有效促进政府管理创新。二是实现省-市-县-乡四级视频会议系统衔接，有效提高政府的办公效率。同时，把视频会议建设到乡镇（街道），这样既可解决乡镇（街道）参会人员来回跑到县城参加会议的时间成本，也可以降低车辆运行、会议食宿等行政成本。