元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

## 元江县大中型水库移民后期扶持项目经费

二、立项依据

根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》国发〔2006〕17号、《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》(国务院令第 679 号）、《财政部 水利部 国家发展改革委员会关于印发中央水库移民扶持基金绩效管理暂行办法的通知》（财农〔2018〕174号）、《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水库移民扶持基金项目管理办法的通知》（云移发〔2017〕171 号）、《云南省大中型水库移民后期扶持项目可行性研究、初步设计报告编制提纲》（试行） (云移 发〔2016〕30 号)、云南省移民开发局关于印发<云南省大中型水库移民后期扶持项目验收工程大纲>的通知》 (云移发〔2017〕120 号)、《云南省搬迁安置办公室关于开展2023年度计划项目前期工作的通知》(云搬发电〔2022〕1号、《云南省搬迁安置办公室关于建立健全云南省大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五” 规划实施机制的通知》（云搬发〔2021〕181 号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法的通知》（云政办发〔2007〕8号）《国家发展改革委关于印发新建大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记暂行办法》的通知》（发改农经〔2007〕3718号）、《国家发展改革委、财政部、水利部关于进一步加强大中型水库移民后期扶持工作的通知》（发改农经〔2015〕426号、《云南省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划 (2021-2025年)》 、《大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划》、《云南省搬迁安置办公室关于大力推进美丽家园·移民新村建设的通知》 (云搬发〔2020〕10 号)、《乡村振兴战略规划 (2018－2022年)》、《云南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《玉溪市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《元江哈尼族彝族傣族自治县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《元江县县城总体规划修改(2014—2030)》、《玉溪市关于完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案》、《玉溪市大中型水库移民后期扶持方式确定暂行办法》和《元江县大中型水库移民人口扶持直补资金发放方案》。

三、项目实施单位

项目由元江哈尼族彝族傣族自治县发展和改革局牵头，县直相关职能部门、相关乡镇（街道办）人民政府协调配合，元江哈尼族彝族傣族自治县移民开发领导小组办公室具体组织实施。

四、项目基本概况

1.元江县鲁布水库移民安置区曼来镇咪浦小组“美丽家园.移民新村”项目。位于曼来镇红光11队，属于坝区，作为元江县鲁布水库移民新村之一，2019年搬迁至此。咪浦属于因远镇移民搬迁村，该村庄是哈尼族人民居住的村落，村内共有38户，受益移民198人。在省、市、县移民办和曼来镇人民政府的大力支持下，严格按照乡村振兴战略提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以改造提升村内基础设施、村庄环境、加快基础设施建设等工程，最终实现村内道路硬化，人畜分离，雨污分流，村庄美化、绿化、亮化等提升环境卫生及居住环境，生产发展、基础设施完善、社会事业进步、移民生活富裕、生态环境改善、社会和谐稳定、提高移民群众的生活质量和满意度为目标。

2.元江县鲁布水库移民安置区曼来镇鲁布小组“美丽家园·移民新村”项目。鲁布小组位于曼来镇红光11队，属于坝区，作为元江县鲁布水库移民新村之一，2019年搬迁至此。鲁布属于因远镇移民搬迁村，该村庄是哈尼族人民居住的村落，村内共有移民49户209人。鲁布小组是元江县鲁布水库建设移民村，经过多年的发展和国家水库移民政策的支持，鲁布小组移民群众生产生活发生了翻天覆地的变化，鲁布小组的交通（土路）、电力、通信、人居环境、产业结构优化、社会事业均得到了全面发展，鲁布小组正向美丽宜居、善治乡村的目标迈进。

五、项目实施内容

1.建设内容及规模（鲁布小组“美丽家园·移民新村”项目）

（1）公共设施建设工程： ①活动广场：新建磨秋广场436平方米；篝火广场487.00平方米；晒场616平方米。②新建公厕1座，建筑面积89.88平方米。③拆除原有垃圾池两座，购置3座垃圾斗。

（2）村内基础设施建设工程：①更换原有破损3座消火栓；②采购30m³玻璃钢化粪池一座。

（3）绿化亮化及景观建设工程：①绿化工程：提升改造村庄内绿化3900平方米；②亮化工程：安装具有哈尼族文化元素的6米高LED太阳能灯16盏；③景观建设：安装1座次寨门（主寨门与咪浦小组共用）；1座寨门立标；1块景观石；新建1座茅草亭、1座蘑菇亭、1座休闲长廊（45m*4.08m）、混凝土仿木栏杆130米，清水砖花池150立方米、洗手台2座、导向标识牌5座、文化宣传栏5套、垃圾分类桶3套；绘制党建墙200平方米、民族文化墙2200平方米；购置石榴小品、棕扇小品1座、5座竹筒小品、塑木座椅5套、磨秋1套、健身器材1套；改造升旗台1座。

（4）产业扶持:①本项目设计灌溉管网系统，主要包含修复500m³高位蓄水池1座，新建500m³高位蓄水池1座，DN100输水管，DN100配水干管，DN80-DN50配水支管;②猪圈加盖杂物间636.10平方米；围栏改造180米。

2.建设内容及规模（咪浦小组“美丽家园·移民新村”项目）

（1）公共设施建设工程:①新建公厕1座，建筑面积89.88平方米;②拆除原有垃圾池两座，购置3座垃圾斗。

（2）村庒基础设施建设工程:提升改造入村道路620.50米；现状3个室外消火栓进行维护更换购买成品玻璃钢化粪池，容积为 30 立方米。

（3）绿化、亮化及景观建设工程:①绿化工程：绿化提升改造3134.34平方米;②亮化工程：安装具有哈尼族文化元素的6米高LED太阳能路灯16盏；③景观建设：新建洗手台2座；新建茅草亭、蘑菇亭各2座；党建文化墙330平方米；民族文化墙504平方米；休闲长廊93.84平方米（23*4.08）；农耕文化景墙1座；新建花池268立方米；新建次寨门一座，主寨门与咪浦小组共用。健身器材1套；塑木桌椅1套；秋千1套；景观小品2套；文化宣传栏4套；混凝土仿木栏杆130米；寨门立标1座；导向标志牌5座；景观石2块；垃圾分类桶3套；白鹇鸟雕塑1座。

（4）产业扶持:①本项目设计灌溉管网系统，主要包含从东峨大沟引水开口一处，5005.4m³高位蓄水池2座，DN100输水管，DN100配水干管，DN80-DN40配水支管。②猪圈加盖杂物间374.4平方米；围栏改造120米。

六、资金安排情况

本项目2025年度预算安排元江县大中型水库移民后期扶持项目经费4,000,000.00元，本级财政预算安排数4,000,000.00元。

资金来源主要是：玉溪市财政局关于下达2022年第五批省级库区基金的通知（玉财建〔2022〕272号）文件，本次下达项目资金9,900,000.00元，其中：下达给元江县鲁布水库移民安置区曼来镇咪浦小组“美丽家园·移民新村”建设项目资金4,700,000.00元，本次拟安排项目资金2,000,000.00元；下达给元江县鲁布水库移民安置区曼来镇鲁布小组“美丽家园.移民新村”建设项目资金5,200,000.00元，本次拟安排项目资金2,000,000.00元。2个项目本次（2025年度）拟安排项目资金4,000,000.00元。

七、项目实施计划

1.项目建设实施进度方案

根据项目开展繁简难易、重点主次之分。将本项目建设周期确定为3个月、6个月或1年内等不确定时间，

2.项目建设实施进度安排

该项目建设工作时间紧、任务重，为了切实完成各阶段期间建设目标任务，应做好工程建设项目进度安排推进。总体项目建设实施进度具体安排如下：

按照各部门单位（企业）确定的时间节点，按部就班开展推进工作。 本项目经玉溪市搬迁安置办公室分别以玉搬复〔2022〕30号和玉搬复〔2022〕30号文件玉溪市搬迁安置办公室关于玉溪市元江县鲁布水库移民安置区曼来镇咪浦小组“美丽家园·移民新村”项目初步设计代可行性研究报告的批复和玉溪市搬迁安置办公室关于玉溪市元江县鲁布水库移民安置区曼来镇鲁布小组“美丽家园·移民新村”项目初步设计代可行性研究报告的批复，目前，招投标工作结束，双方签订了“建设施工合同协议书”，但受县级财政资金下达安排进度制约影响，还尚未进入项目开工建设阶段，预计项目建设工期十个月，只要确保财政资金到位，拟预计2025年12底全面完工验收。

八、项目实施成效

通过大中型水库移民后期扶持项目的组织实施，可以使生产生活条件和村内基础设施得到大大改善，群众逐步走上富裕道路，对推进社会主义新农村建设和促进社会和谐稳定、不断提高移民群众的思想观念和创新发展思路有着极大的推动作用，社会效益明显。随着村内环境卫生的改善，村民生活品质逐渐提高，农作物产品将能有更多的出路，同时，村民可开设农家乐，招待四方游客，为游客提供旅游、住宿、美食等全方位服务，增加村民经济收入水平。通过项目的实施，将极大改善当地群众的生产生活条件和受益区的生态环境，而且具有净化社会环境的作用，使小组清洁、整齐、明亮，户户有变化，家家有新貌、生态和谐。